**Выписка из пояснительной записки оценки эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области**

**за 2014 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 17,3%. Данный показатель свидетельствует о неэффективности выполнение подпрограммы.

Фактический объем финансового обеспечения данного мероприятия – 50 429,00 рублей.

Запланированный объем финансового обеспечения – 290 000,00 рублей.

Неисполнение данной подпрограммы вызвано тем, что Администрация Покровского сельского поселения не вовремя приняла меры для заключения договора на оказания услуг по уборке и вывозу снега на территории Покровского сельского поселения.

На очередной финансовый год необходимо обеспечить максимальное освоение запланированных бюджетных ассигнований дородных фондов.

**Выписка из пояснительной записки оценки эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области**

**за 2015 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 90,1%. Данный показатель свидетельствует о неэффективности выполнение подпрограммы.

Фактический объем финансового обеспечения данного мероприятия – 333 146,00 рублей.

Запланированный объем финансового обеспечения – 369 894,70 рублей.

Неисполнение данной подпрограммы вызвано тем, что в Администрации Покровского сельского поселения сложилось тяжелое финансовое положение. В виду отсутствия собственных доходов и низкой собираемости налоговых и неналоговых доходов в начале очередного финансового года, принято решения оставить часть средств на начало 2016 года для заключения договоров на оказания услуг по уборке и вывозу снега на территории Покровского сельского поселения.

На очередной финансовый год необходимо обеспечить максимальное освоение запланированных бюджетных ассигнований дородных фондов.